- Приложение 5

- к постановлению

- № 53  от 16.07.2019 г.

# Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| N п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой |  |  |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Селивановском сельском поселении | X | X | X | X | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Селивановского сельского поселения» | X | X | X | X | 4514,6 | 0 | 4307,1 | 207,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4486,7 | 0 | 4307,1 | 179,6 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Страхование ГТС | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 27,9 | 0 | 0 | 27,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности ГТС | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4534,6 | 0 | 4307,1 | 227,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 4534,6 | 0 | 4307,1 | 227,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |