- Приложение 7

- к постановлению

- № 53  от 16.07.2019 г.

# Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| N п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой |  |  |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | X | X | X | X | 170 |  |  | 170 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение испытаний и измерений электрооборудования зданий | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Утепление входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов включая замену | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение комплекса мероприятий по газификации административных зданий | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие сети уличного освещения | X | X | X | X | 780,8 |  |  | 780,8 |  | 207,9 |  |  | 207,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 780,8 |  |  | 780,8 |  | 207,9 |  |  | 207,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 950,8 |  |  | 950,8 |  | 207,9 |  |  | 207,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 950,8 |  |  | 950,8 |  | 207,9 |  |  | 207,9 |  |