РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018 № 101

ст. Селивановская

В  соответствии с постановлением Администрации Селивановского сельского поселения от 14.02.2018г. № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Селивановского  сельского поселения», распоряжением Администрации Селивановского сельского поселения от 24.09.2018г. № 91 «Об утверждении перечня  муниципальных программ Селивановского сельского поселения»,  Администрация Селивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Селивановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения», согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Селивановского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Селивановского сельского поселения                                                     Е.В.Харченко

Приложение

к постановлению Администрации

Селивановского сельского поселения

от 15.10.2018  № 101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды 
на территории Селивановского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды 
на территории Селивановского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Селивановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Селивановского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | 1. Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы |  | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Селивановского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы |  | Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Селивановского сельского поселения; Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Селивановского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  | Доля благоустроенных объектов в Селивановском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 329,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 154,7 тыс. рублей; в 2020 году – 154,7 тыс. рублей; в 2021 году - 20,1 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 13,2 тыс. рублей, в том числе: в том числе: в 2019 году – 6,2 тыс. рублей; в 2020 году – 6,2 тыс. рублей; в 2021 году - 0,8 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 57,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; в 2020 году – 19,3 тыс. рублей; в 2021 году - 19,3 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета – 258,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 129,2 тыс. рублей; в 2020 году – 129,2 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей, в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей; Муниципальная программа финансируется из областного, федерального и местного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Решением о бюджете Селивановского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Повышение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания; Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории сельских поселений Селивановского сельского поселения. |

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения» (далее – подпрограмма -1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Селивановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы |  | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | повышение благоустроенности мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Задачи подпрограммы |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Селивановского сельского поселения; Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Селивановского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Селивановского сельского поселения; Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 329,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 154,7 тыс. рублей; в 2020 году – 154,7 тыс. рублей; в 2021 году - 20,1 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 13,2 тыс. рублей, в том числе: в том числе: в 2019 году – 6,2 тыс. рублей; в 2020 году – 6,2 тыс. рублей; в 2021 году - 0,8 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 57,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; в 2020 году – 19,3 тыс. рублей; в 2021 году - 19,3 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета – 258,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 129,2 тыс. рублей; в 2020 году – 129,2 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей, в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | повышение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» |

Паспорт  подпрограммы
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Селивановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы |  | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | Общий объем финансового обеспечения составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в том числе: в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей, в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Повышение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области |

Приоритеты и цели муниципальной 
политики Селивановского сельского поселения

в сфере благоустройства Селивановского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики Селивановского сельского поселения сфере благоустройства Селивановского сельского поселения являются:

благоустройство общественных территорий;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена 
в соответствии с:

поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 21.11.2016 № 10;

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены 
в приложении № 4.

Общая характеристика

реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, собственных средств бюджета сельского поселения, внебюджетных средств и иных источников.

Правовым актом Администрации Селивановского сельского поселения утверждаются адресные перечни:

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 
2019 – 2030 годов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019 – 2030 годов;

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

на территории Селивановского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Селивановского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| «Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель. Доля благоустроенных объектов в Селивановском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Селивановском сельском поселении | ведомственный | процентов | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | ведомсвенный | процентов | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

на территории Селивановского сельского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Селивановского сельского поселения | Администрация Селивановского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | повышение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий и уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Селивановского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий и уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Селивановского сельского поселения |  | влияет на достижение показателей 1, 1.1 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Селивановского сельского поселения | 2019 |  | 2030 |  | повышение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения |  |  | снижение удовлетворенности населения Селивановского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Селивановского сельского поселения | влияет на достижение показателей 2, 2.1 |

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

на территории Селивановского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета Селивановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Селивановского сельского поселения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Селивановского сельского поселения, | X | X | Х | X | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | исполнитель подпрограммы 2 Администрация Селивановского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Селивановского сельского поселения | исполнитель основного мероприятия 1.1 Администрация Селивановского сельского поселения, | 951 | 0503 | 12100L5551 | 240 | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Селивановского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | исполнитель основного мероприятия 2.1. Администрация Селивановского сельского поселения, | 951 | 951 | 0503 | 12100L5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

на территории Селивановского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Селивановского сельского поселения» | Всего | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 258,4 | 129,2 | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 57,9 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 13,2 | 6,2 | 6,2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Селивановского сельского поселения» | Всего | 329,5 | 154,7 | 154,7 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 258,4 | 129,2 | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 57,9 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 13,2 | 6,2 | 6,2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Селивановского сельского поселения

от 15.10.2018 г. № 101

- ПЕРЕЧЕНЬ

- правовых актов Администрации Селивановского сельского поселения,

- признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Селивановского сельского поселение №87 от 15.12.2017 года "Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Селивановского сельского поселения на 2018-2022 годы»

- Постановление Администрации Селивановского сельского поселения № 98 от 28.12.2017 года «О внесении изменений в постановление 87 от 15.12.17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Селивановского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Глава Администрации

Селивановского сельского поселения	Е.В.Харченко